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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 31 декабря 2014 г.  № 2671


О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Городищенского муниципального района от 09.08.2012 № 1781
	

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», постановлением администрации Городищенского муниципального района от 20.08.2009 г. № 2447 «Об утверждении положения о муниципальных программах»,   п о с т а н о в л я ю:
      1.  Муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на                2013-2015 годы» изложить в новой редакции  (прилагается).
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации Городищенского муниципального района В.С. Улитина.



Глава администрации  Городищенского  
муниципального района		          			            Ю.Б. Долидзе






УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации                                        Городищенского муниципального района
                                          			от  31 декабря 2014 г.  № 2671


Муниципальная программа
 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	1. Наименование
Программы 
	 Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы»

	2. Основания 
разработки 
Программы 
	1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 
2. Постановление администрации Городищенского муниципального района от 20.08.2009 г. № 2447 «Об утверждении положения о муниципальных программах»

	Администратор программы 
	Первый заместитель главы администрации Городищенского муниципального района

	Разработчик 
Программы 
	Администрация Городищенского муниципального района, отдел по работе с поселениями администрации Городищенского муниципального района

	Исполнители 
Программы 
	Администрация Городищенского муниципального района
администрация Городищенского городского поселения
администрация Новорогачинского городского поселения
администрация Ерзовского городского поселения
администрация Новонадеждинского сельского поселения
администрация Новожизненского сельского поселения
администрация Россошенского сельского поселения
администрация Кузьмичевского сельского поселения
администрация Карповского  сельского поселения
организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства.


	Цели и задачи 
Программы 
	Цели: рост качества жизни населения, развитие муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории. 
Задачи: оптимизация транспортной сети, приведение в 
нормативное состояние муниципальных дорог общего 
пользования, транзитной дорожно-уличной сети по 
населенным пунктам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение инвестиционной привлекательности Городищенского муниципального района

	Важнейшие целевые показатели
	 -  ремонт муниципальных автомобильных дорог общей площадью 46016,5 кв. метров, в том числе:
- 2013 год – 19513,0 кв.м;
- 2014 год – 21393,5 кв.м;
-2015 год – 5110,00 кв.м.

	Сроки 
реализации 
Программы 
	2013 - 2015 годы 

	Объем и источники финансирования Программы 
	Общая сумма бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 34611,8 тыс. руб., в том числе за счет:                                                                                                  
бюджетов городского и сельских поселений – 4309,1 тыс.руб.; 
бюджета района- 651,7 тыс.руб.;
дорожного фонда Волгоградской области – 29651,0 тыс.руб
Объем финансирования по годам:
2013 год – 15210,1 тыс.руб., в том числе бюджет поселений – 3322,2 тыс.руб.; бюджет района – 86,9 тыс.руб.; дорожный фонд – 11801,0 тыс.рублей
2014 год – 15553,4 тыс.руб., в том числе бюджет поселений –   257,0 тыс.руб. ; .бюджет района – 366,2 тыс.руб .; дорожный фонд – 14930,2 тыс.рублей
2015 год – 3848,3 тыс.руб.,  в том числе бюджет поселений – 729,9 тыс.руб. ; бюджет района – 198,6 тыс.руб.;  дорожный фонд – 2919,8 тыс.рублей

	Программные мероприятия
	Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Городищенского муниципального района и содержание автомобильной дороги состоящей на балансе администрации Городищенского муниципального района в зимнее время.





















Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

1.1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015  годы»

Городищенский муниципальный район является муниципальным образованием Волгоградской области. Площадь территории Городищенского муниципального района  составляет 2331 кв. км. В состав муниципального района входит 18 поселений. Численность населения 61,1 тыс. чел.
Городищенский муниципальный район имеет границы с 3-мя районами: Калачевским, Иловлинским, Дубовским; с 2-мя городскими округами: г. Волжский, г. Волгоград.
По территории района проходит 789,8 км дорог, в том числе дорог с твердым покрытием 601,8 км, из них
	-  дороги федерального значения -  79,1 км
	- дороги регионального значения -   300,6 км
           - дороги местного значения   - 410,1 км. 

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении ремонта дорог. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды. Хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико- эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.
Ремонт автомобильной дороги представляет собой  комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выбоины, трещины и т.д.
Объединение организационных и финансовых ресурсов для решения проблем муниципального дорожного хозяйства возможно программно-целевым методом.

1.2. Основные цели и задачи  муниципальной  Программы
Цели Программы

Рост качества жизни населения, развитие муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории и природных ресурсов, выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог Городищенского муниципального района, городских и сельских поселений, снижение расходов районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования; 

Задачи Программы
Оптимизация транспортной сети, приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования, транзитной дорожно-уличной сети по населенным пунктам, увеличение срока службы дорожных покрытий.
1.3.  Сроки и этапы реализации Программы

        Период реализации настоящей Программы составляет два года с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.
	Этапами реализации Программы является выполнение программных мероприятий по видам дорожных работ, утверждаемых администраций Городищенского муниципального района. 

1.4. Обоснования решения проблемы 
 	
Учитывая сложность проблемы и необходимость  выработки системного решения, обеспечивающего повышение качества автомобильных дорог, снижение расходов районного бюджета на содержание, автомобильных дорог общего пользования, представляется наиболее эффективно решать в рамках   муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы».
	Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на благополучие граждан. 


Раздел 2. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015 гг»

2.1. Основные мероприятия программы
 	Для реализации  целей и решения задач Программы, достижения  планируемых индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий по ремонту дорог местного значения.
Реализация  мероприятий  позволит сохранить протяженность  участков дорог, на  которых показатели их  транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным  показателям дорог местного значения.
Мероприятия по ремонту автомобильных дорого будут проводится по результатам обследования дорог и в соответствии с разработанными проектно-сметными  документами.
Объемы финансирования Программы представлены в таблице №1.
При выполнении программных мероприятий производятся при необходимости корректировка и уточнение показателей Программы. 
Мероприятия уточняются ежегодно в соответствии с бюджетными показателями Городищенского муниципального района на очередной финансовый год. Проводится ежегодное обследование состояния автомобильных дорог, внутриквартальных дорог по технико - эксплуатационным показателям.

2.2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование объектов Программы предусматривает использование бюджетов городских и сельских поселений.
     Общий объем средств финансирования мероприятий Программы предположительно составит 34611,8,0тыс.руб. (в ценах 2012 года) в том числе за счет:
бюджетов городских и сельских поселений –4309,1 тыс.руб.;  
бюджета Городищенского муниципального района – 651,7 тыс.руб.
дорожного фонда –29651,0 тыс. рублей 
Объем финансирования по годам:
2013 год – 15210,1  тыс.руб., в том числе бюджет поселений – 3322,2 тыс.руб.; бюджет района – 86,9 тыс.руб.; дорожный фонд – 11801,0 тыс.рублей. 
2014 год –15553,4 тыс.руб., в том числе бюджет поселений – 257,0 тыс.руб., бюджет района – 366,2 тыс.руб.; дорожный фонд – 14930,2 тыс.рублей
2015 год –3848,3 тыс.руб., в том числе бюджет поселений – 729,9 тыс.руб., бюджет района – 198,6 тыс.руб.;  дорожный фонд – 2919,8 тыс.рублей

Раздел 3. Механизм реализации  муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2013 – 2015 гг»

3.1. Управление Программой

	Управление реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Городищенского муниципального района  Волгоградской области. В реализации Программы участвуют: администрация Городищенского муниципального района, администрация Городищенского городского поселения, администрация Новорогачинского городского поселения, администрация Ерзовского городского поселения, администрация Новонадеждинского сельского поселения, администрация Новожизненского сельского поселения, администрация Россошенского сельского поселения,   администрация Кузьмичевского сельского поселения, администрация Карповского  сельского поселения,  организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства.

3.2. Механизм реализации

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, направленных на достижение цели и задач Программы. 
Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании бюджетов поселений на очередной финансовый год и последующие периоды. Контроль, за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет  Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области. Система управления реализацией Программы предназначена для достижения поставленных целей в установленные сроки в рамках выделяемых ресурсов.
        Администрация Городищенского муниципального района осуществляет текущее управление реализацией Программы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной Программы.
Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными договорами. 

Раздел 4.  Ожидаемые результаты от реализации программы.

         В результате реализации Программы ожидается:
- отремонтировать муниципальные автомобильные дороги общей площадью 46016,5 кв. метров;
	- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части,  отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечить сохранность отремонтированных автомобильных дорог.
Приложение N 1 
к программе

Перечень мероприятий на ремонт дорог по Городищенскому муниципальному району
	№ п/п
	Наименование  автомобильных дорог
	Площадь, кв.м.
	Общая стоимость
	Источники финансирования

	
	
	
	
	Дорожный фонд, тыс.руб
	Бюджет района, тыс.руб.
	Бюджет поселения, тыс.руб

	
	2013 год

	
	Итого
	19513,0
	15210,1
	11801,0
	86,9
	3322,2

	1
	Городищенский муниципальный район

	
	Ремонт автомобильной дороги   от поворота на Орловский  карьер до 3-ей Продольной Городищенского муниципального района
	1040,0
	518,6

	431,7
	86,9
	

	
	Итого Городищенский муниципальный район
	1040,0
	518,6
	431,7
	86,9
	

	2
	Городищенское городское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги   по    ул. Пархоменко,  протя-женностью 1250 м.
	2997,0
	1809,2
	1447,3

	
	361,9

	
	Итого  Городищенское городское поселение
	2997,0
	1809,2
	1447,3
	
	361,9

	3
	Новорогачинское городское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная от дома № 50 к Ново-рогачинской СОШ   
	640
	420,0
	336,0
	
	84,0

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Цент-ральная в границах от ул. Степная до ул. Озерная и по ул. Озерная от ул. Степная 
	6250
	4437,9
	3550,3
	
	887,6

	
	Итого  Новорогачинское городское поселение
	6890,0
	4857,9
	3886,3
	
	971,6

	4
	Новонадеждинское сельское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Центральная, ул. Школьная 
	5287,0
	4319,5
	3455,6
	
	863,9

	
	Итого Новонадеждинское сельское поселение
	5287,0
	4319,5
	3455,6
	
	863,9


	5
	Кузьмичевское сельское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Майская, ул. Урожайная 
	3299,0
	3704,9
	2580,1
	
	1124,8

	
	Итого Кузьмичевское сельское поселение
	3299,0
	3704,9
	2580,1
	
	1124,8

	
	2014 год

	
	Итого
	21393,5
	8068,9
	6194,9
	366,2
	257,0

	1
	Городищенский муниципальный район

	
	Ремонт автомобильной дороги дорога   от поворота на Орловский  карьер до 3-ей Продоль-ной Городищенского муниципального района
	5832,5
	3717,8
	3647,5
	70,3
	

	
	Содержание  автомоби-льной дороги   от пово-рота на Орловский  карьер до 3-ей Продоль-ной дороги в зимнее время
	
	295,9
	
	295,9
	

	
	Итого Городищенский муниципальный район
	5832,5
	4013,7
	3647,5
	366,2
	

	2
	Новорогачинское городское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги в границах от ул. Совхозная до гражданского кладбища
	2340,0
	1708,3
	1682,7
	
	25,6

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, в границах от ул. Степная до ул. Совхозная
	2850,0
	1989,0
	1959,2
	
	29,8

	
	Итого Новорогачинское городское поселение
	5190,0
	3697,3
	3641,9
	
	55,4

	3
	Ерзовское городское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги "Дубовское шоссе-Томилино"
	4371,0
	3080,9
	2926,9
	
	154,0

	
	Итого Ерзовское городское поселение
	4371,0
	3080,9
	2926,9
	
	154,0

	4
	Карповское сельское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, 
	3000,0
	2148,7
	2127,2
	
	21,5

	
	Итого Карповское сельское поселение


	3000,0
	2148,7
	2127,2
	
	21,5

	4
	Россошенское сельское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская и ул. Московская
	3000,0
	2612,8
	2586,7
	
	26,1

	
	Итого Россошенское сельское поселение
	3000,0
	2612,8
	2586,7
	
	26,1

	
	2015 год

	
	Итого
	5110,0
	3848,3
	2919,8
	198,6
	729,9

	1
	Кузьмичевское сельское поселение

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спартаковская, протяженностью 400 м.
	1200,0
	1500,6
	1200,5
	
	300,1

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая, протяженностью 250 м.
	750,0
	936,1
	748,9
	
	187,20

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузьмичевская, протяженностью 760 м.
	2660,0
	1213,0
	970,4
	
	242,6

	
	Итого Кузьмичевское сельское поселение
	4610,0
	3649,7
	2919,8
	
	729,9

	
	Городищенский муниципальный район

	
	Ремонт автомобильной дороги дорога   от поворота на Орловский  карьер до 3-ей Продоль-ной Городищенского муниципального района
	500,0
	158,6
	
	158,6
	

	
	Содержание  автомоби-льной дороги   от пово-рота на Орловский  карьер до 3-ей Продоль-ной дороги в зимнее время
	
	40,0
	
	40,0
	

	
	Итого Городищенский муниципальный район
	500,0
	198,6
	
	198,6
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